ПРИЛОГ БР.3. РАСПОДЕЛА РИЗИКА ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

| СИСТЕМ ЈАВНИХ БИЦИКЛА |  | Расподела ризика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категоризација ризика |  | Давалац концесије | Приватни партнер | Подељени ризици |
| 1) | Пројектовање |  | Х |  |
| 2) | Рокови за припрему документације |  | Х |  |
| 3) | Застоји иницирани од стране Даваоца концесије | X |  |  |
| 4) | Застоји иницирани од стране приватног партнера |  | X |  |
| 5) | Промене опште законске регулативе | X |  |  |
| 6) | Управљање пројектом |  | Х |  |
| 7) | Финансирање пројекта |  | Х |  |
| 8) | Прекорачење трошкова узрокованих од лошег одржавања, хаварија, крађе |  | X |  |
| 9) | Прекорачавање рокова узрокованих од стране извођача |  | X |  |
| 10) | Виша сила |  |  | X |
| 11) | Политички ризик | X |  |  |
| 12) | Ризик наплате прихода |  | Х |  |
| 13) | Измена пореза и закона |  |  | Х |
| 14) | Периодично одржавање током времена трајања пројекта |  | X |  |
| 15) | Замена дотрајале опреме (трошкови животног циклуса) |  | X |  |