[bookmark: _GoBack]ПРИЛОГ БР.3. РАСПОДЕЛА РИЗИКА ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА
 
	СИСТЕМ ЈАВНИХ БИЦИКЛА
	Расподела ризика

	Категоризација ризика
	Давалац концесије
	Приватни партнер
	Подељени ризици

	1)
	Пројектовање
	
	Х
	

	2)
	Рокови за припрему документације
	
	Х
	

	3)
	Застоји иницирани од стране Даваоца концесије
	X
	
	

	4)
	Застоји иницирани од стране приватног партнера
	
	X
	

	5)
	Промене опште законске регулативе
	X
	
	

	6)
	Управљање пројектом
	
	Х
	

	7)
	Финансирање пројекта
	
	Х
	

	8)
	Прекорачење трошкова узрокованих од лошег одржавања, хаварија, крађе  
	
	X
	

	9)
	Прекорачавање рокова узрокованих од стране извођача       
	
	X
	

	10)
	Виша сила
	
	
	X

	11)
	Политички ризик
	X
	
	

	12)
	Ризик   наплате прихода
	
	Х
	

	13)
	Измена пореза и закона
	
	
	Х

	14)
	Периодично одржавање током времена трајања пројекта
	
	X
	

	15)
	Замена дотрајале опреме (трошкови животног циклуса)
	
	X
	



									
